| ПЛАН РАБОТ проведения текущего ремонта общедомового имущества многоквартирного дома по адресу: ул. Т.Бибиной д.9/1 на 2013год |
| --- |
| № п/п | Наименование работ по текущему ремонту | Срок проведения ремонтных работ | Финансовое обеспечение ремонтных работ (сметная стоимость),руб. |
| 1 | Промывка системы отопления | июнь | 6000,00 |
| 2 | Гидравлические испытания системы отопления | июнь | 2000,00 |

Подписи сторон:

Председатель ТСЖ                                                                         В.А.Школовой